软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 刘耀琛 | 填报时间 | 2019.6.24 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道java班 | 时间结点 | 6.24-6.30 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1 6.17确定了前端的模板  2 找出了项目框架的问题，完善了项目框架，并测试了使用mybatis框架对于数据库的操作  3. 6.18 6.19制作了题库首页的展示页面，并实现了添加题库、删除题库、编辑题库的功能  4. 6.20 6.21 制作了通过表单输入方式录入题目的页面，并实现了通过表单添加单选题的整个流程  5. 6.22 6.23 通过修改之前通过表单录入单选题的页面，完成录入多选题和简答题的页面，并实现通过表单录入多选题和简答题的全部流程 | | | | |
| 待完成事项 | 1. 题库的归档操作暂时还没有开始实现  2. 题库的删除操作虽然已经实现，但是题库回收站功能还没有实现 | | | | |
| 原因及对策 | 网页制作时使用的时间过多，每个页面的设计实现时间平均需要一天半的时间。使用插件时的调试时间过长。  之后会尝试使用更多已有的插件，为加快进度，稍微降低网页的实现标准，在实现基本功能之后考虑完善页面。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 实现进入题库，题目展示的功能、题目修改功能、题目删除功能 | | | 6.24 |  |
| 2 | 完善回收站功能、实现excel上传题目功能 | | | 6.25 |  |
| 3 | 实现题库共享功能、题库出售功能 | | | 6.26 |  |
| 4 | 完善通过表单录入题目功能，添加图片、富文本编辑器、甚至视频、音频 | | | 6.27 |  |
| 5 | 完成文件夹操作 | | | 6.28 |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 |  | | |  | |
| 2 | 模板资源、插件资源 | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |